学生用表

广东海洋大学  2026  届本科生毕业论文（设计）中期报告

学院： 数学与计算机学院  系： 计算机  专业： 计算机科学与技术

| 学号 | 202211831105 | 姓名 | 邓雄峰 | 班级 | 计科1224 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 论文（设计）题目 | 智能的前端全链路监控系统设计与实现 |  |  |  |  |
| 简述开题 以来所做 的具体工 作和取得 的进展或 成果 | 1.完成核心模型与架构设计：确立了“端侧轻量采集—边缘节点快速传输—AI云端分析推理—React平台可视化呈现”的四层技术架构。完成了对 SDK加载率、录屏完整度、数据恢复率这三项核心容灾指标的建模与定义设计。 2.实现前端探针 SDK 功能与容灾机制：基于 TypeScript 完成了前端监控 SDK 的模块化开发。编写了在线事件监听与异常捕获流水线，并通过调用 IndexedDB 结合 HTML5 Web Storage 实现了在网络中断时的断网本地暂存机制，以及网络恢复后的数据自动重传（离线容灾策略已初具雏形）。 3.完成录屏数据的轻量化与按需处理：前端环境成功集成了 rrweb，采用了“初始 DOM 快照记录 + 局部变动增量存储”的按需录制策略。这有效控制了录屏数据的体积，缓解了后端的流量压力，同时也实现了长时段下的操作录屏还原。 4.完成服务端搭建与 AI 分析初步打通：使用 Node.js（TypeScript）开发了数据转发与处理层，对接 MySQL 存储结构化指标与事件，Redis 完成限流去重，MinIO 完成了录屏分片存储。此外，初步接入了AI辅助诊断接口，目前已能根据日志和系统状态自动标记基本的异常触发点。 5.开展可视化监控平台开发：前端基于 React + TypeScript ，使用了 Vite 进行工程构建，设计并产出了数据监控大盘仪表盘页面，可针对捕获的报错触发 rrweb-player 回放录屏操作帧。 |  |  |  |  |
| 存在的 具体问题 | 1.AI 分析根因的颗粒度较粗，不够精准：当前的 AI 异常诊断在面对部分偶发高散度的跨域或深层堆栈错误日志时，只能给出宽泛的解释，其输出的容灾报告、故障追溯关联精准度距离预期尚有差距，暂未完全释放 AI “降噪”的优势。 2.针对极端异常环境下的兼容压测还不完整：尽管容灾机制已经写完并在单点实现了断点续传等功能，但在内存溢出、核心插件崩溃等极端异常发生时的“边缘保护”及测试数据的完整获取尚未完成压力评估。 |  |  |  |  |
| 下一步工作具体设想与安排 | 1.优化监控 SDK 的性能与轻量化策略（2026年4月上旬）：针对录屏卡顿问题，进一步优化防抖和节流算法，同时探索引入 Web Worker 处理序列化或大体积数据片段，降低对业务代码渲染时机和事件流的干扰。 增强前端日志上下文与 AI 匹配精度（2026年4月中旬）：优化传至 AI 分析模块的数据组装结构（包含 Trace 完整路径、网络请求堆栈与特定 DOM 环境），引入更精准的 Prompt 增强策略，显著提高大模型对根因异常溯源的匹配精度。 2.主流项目兼容验证与真实极端环境演练（2026年4月下旬）：在典型的中后台项目（如 vue-element-admin 或自研应用）内挂载该 SDK，主动施加网络断崖、插件卸载、内存不足等外部压力，采集完整实验数据对照报告。 3.开展论文主体内容的结案撰写（2026年5月）：提取系统全链路流程图、关键数据结构设计与压缩算法，整理前期的性能对照实验测试报表，完成毕业论文定稿与降重审核，并同步准备好答辩展示材料。 |  |  |  |  |
| 指导教师 意见 | 项目已完成核心技术架构设计，前端 SDK 功能与容灾机制初步实现，且录屏数据轻量化和按需处理取得了积极进展。AI 分析功能虽已初步接入，但在处理偶发错误时分析精度较低，仍需进一步优化。极端异常环境下的兼容性测试还不完整，尤其是内存溢出和插件崩溃等情况的处理尚需加强。接下来的工作应聚焦于提升 AI 分析的精准度、优化 SDK 性能并加强极端环境下的压力测试。最后，论文的写作和答辩材料准备也应尽快推进，确保项目的顺利结案。 指导教师签名： 2026年03月30日 |  |  |  |  |